**3주차 졸업프로젝트2(계속반) 활동보고서**

|  |  |
| --- | --- |
| 활동기간 | 2021. 09. 10. ~ 2021. 09. 16. |
| 구성원(팀원) | O 문승환  O 오예림  O 윤천희 |
| 금주계획 | 1. 1차 식재료 데이터 수집 완료 |
| 금주 진행 내용 | O 식재료 클래스 변경   * 식재료 중 토마토 클래스 삭제. * 식재료 중 버섯 클래스 느타리 버섯, 표고 버섯으로 제한.   O 식재료 데이터 수집   * 개인별로 식자재 마트 등 직접적인 사진 촬영으로 데이터 수집. * 구글 크롤링을 통한 데이터 수집. * 수집된 데이터들을 공유된 클라우드를 통해 업로드 및 정리. |
| 추진계획변동사항 | O 데이터 수집에 오랜 시간이 걸려 사전 작업 미흡.  O 팀원의 개인 사정으로 인한 서버 구축 작업 연기. |
| 다음주 계획 | O 모델을 학습하기 위한 사전 작업 마무리.  O 프로젝트 계획서 작성 마무리. |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다.  2021년 9월 16일  9조 : 문승환 (인)  오예림 (인)  윤천희 (인)  지도교수: 김 은 이 교수님 (인) | |